<br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方：___________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">乙方：___________</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">根据合同的有关规定，为加快工程的进度，结合本工程的具体情况，甲方将标段内部分挡墙砌筑的劳务委托给乙方施工，经双方实地踏勘，本着自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则，双方达成以下各项条款的共识，依照执行。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">一、工程名称： 浆砌挡土墙工程。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">二、工程范围和内容：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．工程范围： K7+505～K7+910 范围内挡土墙工程施工；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．工作内容： 清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．承包方式： 本工程实行包工不包料的包干方式承包，用于工程的砂子、水泥、片石主要材料及其他辅助材料由甲方供应，乙方负责工程施工事宜；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．工程价款 ：按实际量测砌筑数量（基础260元 /m 3 ，墙身280元 /m 3）施工期间不再发生除本单价以外的任何其他费用；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．计量方式： 由甲方组织验收合格后，对合格的工程进行结算。乙方进场后，甲方不向乙方支付预付款。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场，同时乙方必须保证最低进场人，并按甲方进度要求增加施工人员，以确保工程进度。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">7．每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以200~2000元。严重者甲方将<a href='https://www.lawpa.cn/jiechu/5.html' target='_blank' data-horse>解除合同</a>，所增加的费用（按双倍计）在乙方工程款或结算款中扣除。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8．不论发生任何情况，乙方不可能用停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">9．乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的<a href='https://www.lawpa.cn/peichang/12.html' target='_blank' data-horse>赔偿金</a>赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">10．如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">三、质量标准</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">四、管理要求</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的调配、安排，服从甲方对制度、质量和安全的管理。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．乙方必须服从管理处与监理办相关人员的监管 。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">五、安全生产、文明施工管理要求</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。遵守甲方制定的各项安全、文明施规章制度，服从甲方相关人员的管理。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．若乙方在生产过程中由于违反各种规章制度而引起现场的<a href='https://www.lawpa.cn/shigu/10.html' target='_blank' data-horse>安全事故</a>，乙方负全部责任；并由此导致政府相关部门、管理处与监理办的处罚的由乙</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">方自行负责，同时甲方将追究乙方责任。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">六、双方责任</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．甲方责任</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">①负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。 </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">②按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">③对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，并赔偿经济损失。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">④对乙方所完成合格工程量进行验工计价。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">⑤工程量按实际收方工程量计量。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">⑥提供施工现场工作场地、施工便道及片石砌筑场地。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．乙方责任</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">①严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、管理处及监理的技术指导和监督检查。 </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">②承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">③加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">④自行负责现场人员的食宿安排。承担所属人员的调遣、撤场等全部费用。乙方内部发生<a href='https://www.lawpa.cn/jiufen/9.html' target='_blank' data-horse>劳资纠纷</a>，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资。在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">⑤乙方不得随意提出退场，如果因自身原因中途主动退场，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">⑥乙方自备的小型机具（如砂浆搅拌机等）必须符合国家现行技术及安全标准。在使用过程中，必须加强维修及保养工作，不能影响工程质量与进度。乙方砌筑片石时，要合理下料，要充分利用原材料如砂子、水泥、片石等。 </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">⑦每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工。应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">⑧配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">⑨未经甲方允许，乙方不得私接电线，同时应做好安全防护工作，杜绝一切事故的发生。因乙方原因造成的安全事故，一切费用由乙方承担。 </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">⑩乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">七、争议解决</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．如发生<a href='https://www.lawpa.cn/jiufen/14.html' target='_blank' data-horse>经济纠纷</a>向所在地仲裁部门申请仲裁。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">八、其他</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．本合同承包单价属于商业秘密，乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．本合同自双方签字后生效。工程交工验收合格、工程余款结清，自行终止。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订<a href='https://www.lawpa.cn/xieyi/11.html' target='_blank' data-horse>补充协议</a>，补充协议与本合同具有同等法律效力。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．本合同一式三份，甲方执肆份，乙方执壹份，甲方交单位一份存档。</p><br/><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方：________    乙方：________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">日期：________    日期：________</p>