&#13;

<p style="text-indent: 2em;">甲方：</p><p style="text-indent: 2em;">乙方：</p><p style="text-indent: 2em;">经双方协商，甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。</p><p style="text-indent: 2em;">一、甲方工作责任：</p><p style="text-indent: 2em;">1、赶在乙方施工以前做好“三通一平”及运料到工地，及关系协调。</p><p style="text-indent: 2em;">2、负责调直钢筋及大钢筋变勾（由钢材店负责）。</p><p style="text-indent: 2em;">3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的水泥瓦、水管。</p><p style="text-indent: 2em;">二、乙方工作责任：</p><p style="text-indent: 2em;">1、按甲方设计图纸，进行施工（天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等）服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。</p><p style="text-indent: 2em;">2、工程技术质量如有不合格，需要返工，所返工料等损失由乙方自行负责。</p><p style="text-indent: 2em;">3、施工安全由乙方全权负责。</p><p style="text-indent: 2em;">4、工程承包内容主体工程从0.00以至天面斜盖顶为主体工程。</p><p style="text-indent: 2em;">5、包工价格按每层楼投影面积每平方米玖拾捌元（98元/㎡）计算。封闭栏杆同样按平方计价。基础地梁每米长按60元计算，铺地台每平方米12元，不包回填土。化粪池1000元，楼上水池1200元，以上工程乙方自带施工工具（如模板、顶木、机械、铁铲、浆桶等）。</p><p style="text-indent: 2em;">6、乙方按图施工完成后，甲方指挥失误，或不如意，须变更的甲方另付工钱。</p><p style="text-indent: 2em;">7、乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为，一经发现按偷一罚十处理。</p><p style="text-indent: 2em;">8、主体工程完成后，乙方负责清理房内所有杂物。</p><p style="text-indent: 2em;">三、乙方进场三天后，甲方按乙方工作量，支付部分生活费给乙方，每施工完成一层楼面，按每层楼工程款的80%支付工钱给乙方，余款待主体工程完成验收合格后十天内一次性付清给乙方。</p><p style="text-indent: 2em;">以上条款，双方如有未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，完工帐清自动失效。</p><p style="text-indent: 2em;">甲方：乙方：</p>&#13;