<br/><p align="center"><strong>工程目标管理承包责任书</strong></p><br/><p align="center"> </p><br/><p align="center"> </p><br/><p><br/>甲方:</p><br/><p><br/>乙方:</p><br/><p><br/>甲方为全面完成20XX年产值、工期、质量、安全文明与成本节约等各大指标，明确双方的权、责、利关系，经双方协商落实，订立合同如下：</p><br/><p><br/>一 乙方对工程管理目标的责任承诺：</p><br/><p><br/>(一)乙方保证 项目在 天(开工报告签发后的 天内)工期内完成。</p><br/><p><br/>(二) 乙方保证 工程达到 %优良(符合业主在工程总<a href='https://www.lawpa.cn/contract/79.html' target='_blank' data-horse>承包合同</a>中对质量的要求)，</p><br/><p><br/>贯彻质量体系认证获得年检外审合格。</p><br/><p><br/>(三) 乙方保证全年所有承建项目的重大<a href='https://www.lawpa.cn/shigu/10.html' target='_blank' data-horse>安全事故</a>率为零;<a href='https://www.lawpa.cn/qingshang/2.html' target='_blank' data-horse>轻伤</a>事故的医护费用控制在工程总</p><br/><p><br/>价的万分之 以内。</p><br/><p><br/>(四) 乙方保证施工现场达到标准化的管理要求，各类治安事件的发生率控制在施工总人数的</p><br/><p><br/>千分之 以内;</p><br/><p><br/>(五) 乙方保证全年各项目的施工成本(包括人工费、材料费、机械费及其他间接费用)控制</p><br/><p><br/>在目标成本的限额内。</p><br/><p><br/>(六) 乙方根据政府主管部门要求设置项目部主要岗位职能人员，并根据公司整体工作需要，服从甲方对乙方在岗的技术负责人、预算员、翻样员等岗位人员可随时调动。</p><br/><p><br/>二 甲方在本项目竣工后对乙方上述承包指标按《实施细则》进行考核与奖罚。</p><br/><p><br/>三 甲方对乙方的服务管理和检查监督职责。</p><br/><p><br/>(一) 根据甲方对乙方批准资金、材料、机械、工具、器具的需求量计划，甲方确保对乙方所需各类资源的及时供应。</p><br/><p><br/>(二) 积极开拓工程业务，确保乙方施工任务来源，保障乙方的施工活动有节奏地持续进行。</p><br/><p><br/>(三) 指导和协助乙方优化施工方案、改革施工工艺、完善质保体系、落实岗位职责、贯彻安全生产责任制和项目部各类管理制度，促进项目管理的正常运作。</p><br/><p><br/>(四) 定期对乙方的项目成本、施工进度、工程质量、安全生产、文明施工及综合治理等管理目标进行过程检查、监督和调控，协助乙方确保各大管理目标的圆满完成。</p><br/><p><br/>(五) 定期对乙方所属各管理人员的岗位职责和工作业绩进行检查、考核和评定，并对考评结果及时反馈。</p><br/><p><br/>(六) 及时在年终或项目竣工后对乙方各项管理目标的完成情况进行考核，并按《程目标管理经济责任制实施细则》的有关规定对乙方的考核结果进行奖、罚兑现。</p><br/><p><br/>四 其他条款。</p><br/><p><br/>(一) 甲方根据整体发展计划需要，在必要时需对乙方有关管理人员、机械、设备和材料进行抽调，乙方应予以理解与配合。</p><br/><p><br/>(二) 为保障乙方管理人员的休息权利和工程施工的实际情况，甲方决定乙方各管理人员可每月休息二天，由乙方项目经理视本项目施工进度的缓急情况灵活安排，管理人员假期的工薪待遇仍按原规定执行。</p><br/><p><br/>(三) 乙方现场所有使用的模具、脚手等周转材料如按《实施细则》仍无法确定费用的，由甲方另行编制租用、调拨、折价、回收、报废等计算方式。</p><br/><p><br/>(四) 乙方在目标管理过程中应按相应时段向甲方提交如下资料：</p><br/><p><br/>(1) 项目开工阶段：项目施工需用资金、劳力、机械、材料、工具、器具初始限额计划申报表;项目部管理人员概况表，项目开工报告、整套施工图、分部分项工程劳务承包合同等。</p><br/><p><br/>(2) 施工阶段：每周资金需用计划表、下周机械、材料、设备进场计划表、每月普工工价申报表、承包班组预结工费申报表，钢筋施工配料单、模板翻样排版图、砌块砌筑或块料铺贴排列图、设计修改变更单、成本限额调节表、每月成本控制对照表、每月工费预付方案、施工劳力余缺调节表及每月已完施工产值报表等。</p><br/><p><br/>(3) 竣工验收阶段：项目竣工验收备案表、监理公司出具的质量评估报告、工程造价审价报告或定案书、竣工项目成本表、竣工项目剩余物资一览表等。</p><br/><p><br/>凡原规定向材料和财务部门送报的上述资料，仍按原规定送报，其余资料 均送</p><br/><p><br/>报甲方工程承包部。</p><br/><p><br/>五 本责任书一式叁份，双方各执一份，一份送公司投资审计中心备案。</p><br/><p><br/>六 本责任书经双方签字后，于 年 月份起生效，至项目竣工、考核完毕、奖罚兑现结束</p><br/><p><br/>后终止。</p><br/><p><br/>甲方：                                       乙方：公司 项目部</p><br/><p><br/>委托代理人：                           代表：</p><br/><p><br/>订立日期：二OO 年 月 日</p><br/>