<br/>发包方（以下简称甲方）：工程公司项目经理部<br/><br/>承包方（以下简称乙方）：钢筋工程承包班组<p><br/>甲方承建的钢筋单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：</p><p><br/>一、工程内容<br/><br/>按施工图纸中基础分部±______以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：徐*根承包钢筋加工制作分项工程；朱*高承包钢筋安装绑扎分项工程。</p><p><br/>二、承包造价<br/><br/>以总钢筋设计含量计算，单价______元/吨（该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内）。其中：钢筋加工制作______元/吨；钢筋安装绑扎______元/吨。</p><p><br/>三、组织领导<br/><br/>1． 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。<br/><br/>2．乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。<br/><br/>3．乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。<br/><br/>4．合同期内，未经双方商妥并正式办理<a href='https://www.lawpa.cn/jiechu/5.html' target='_blank' data-horse>解除合同</a>手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。</p><p><br/>四、双方责任<br/><br/>1．甲方责任：<br/><br/>（1） 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。<br/><br/>（2） 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。<br/><br/>（3） 提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。<br/><br/>（4） 保证材料供应（材料运至现场______米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。<br/><br/>2．乙方责任：<br/><br/>（1） 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。<br/><br/>（2） 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生<a href='https://www.lawpa.cn/shigu/10.html' target='_blank' data-horse>安全事故</a>，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。<br/><br/>（3） 提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要<a href='https://www.lawpa.cn/chengdan/2.html' target='_blank' data-horse>承担责任</a>。<br/><br/>（4） 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。<br/><br/>（5） 严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。<br/><br/>（6） 爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。<br/><br/>（7） 负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作（竖向电渣焊除外），焊接要符合规范要求。<br/><br/>（8） 钢筋制安质量要求，应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。<br/><br/>（9） 钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。<br/><br/>（10） 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离厂。</p><p><br/>五、工程质量及验收标准<br/><br/>工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。</p><p><br/>六、工期<br/><br/>根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。</p><p><br/>七、付款方法<br/><br/>1． 为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。<br/><br/>2．结算程序：每月底结算当月______-______日（______日）的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。</p><p><br/>八、其它<br/><br/>1．由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。<br/><br/>2．由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。<br/><br/>3．凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。<br/><br/>4．伤者费用在______元以内，不管何种原因均由乙方自理。</p><p><br/>九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。</p><p><br/>十、甲方对以上各条款负有解释权。</p><p><br/>十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。</p><p><br/></p><p align="right"><br/>发包方（甲方）：工程公司项目经理部<br/>代表：____________________________<br/>签约时间：________________________</p><p align="right">承包方（乙方）：钢筋工程承包班组   <br/>代表：____________________________<br/>签约时间：________________________</p><br/>