&#13;

<p>甲方：</p><p>乙方：</p><p>经甲乙双方充分协商，在相互信任、互惠互利的基础上，由乙方为甲方建造冷库一座。为明确双方的权利和义务，根据《合同法》的有关规定。达成如下协议：</p><p>一、乙方为甲方设计建造28m3冷库一座（外容积）乙方负责制冷系统的制作、安装调试、三包。甲方负责冷库土建的材料及施工和机组支撑及护网。</p><p>二、</p><p>1、冷库外型尺寸：库体外型尺寸：2.5m×4.5m×2.5m.</p><p>2、冷库温度：±5℃.</p><p>3、制冷机组：飞捷斯*300全封闭风冷机组1台。</p><p>4、制冷工质：R22.</p><p>5、冷库库板：聚胺脂双面彩钢冷库拼装板厚度100mm.</p><p>6、冷库蒸发器采用：吊顶式冷风机，自动化霜。</p><p>三、工程造价：</p><p>经甲乙双方认可，冷库总造价为RMB：贰万肆仟伍佰元整（24500.00）.</p><p>四、付款方式：</p><p>自签定本协议起，甲方向乙方预付设备款：壹万元整（10000.00）设备及材料备齐交付甲方时甲方再付：壹万元（10000.00）工程完工甲方应立即应进行验收、库温达标甲方验收合格后向乙方支付全部工程款剩余部分：肆仟伍佰元整（4500.00元）整。</p><p>五、设备及材料运抵现场后，甲方负责清理现场，并将380V电源（3相4线）引至甲方配电盘处，配电盘需要设置3相4线漏电保护器。并在施工期间提供必要的食宿便利条件。</p><p>五、三包责任：</p><p>工程及乙方提供设备材料三包期限为壹年（人为损坏及不可抗拒力除外）机头按照飞捷*特公司三包条款执行。乙方负责制冷设备的正常运转，不负责直接或间接损失。</p><p>六、施工工期及安全：</p><p>乙方总工期从2007年4月26日起为十二天（不可抗拒力除外）乙方在施工时应当严格遵守安全操作规程，凡发生安全问题均由乙方负责。</p><p>七、本合同适用于动产担保加交易法附条件下买卖规定，买方未完全清偿以前，卖方仍保留定作物所有权，保修期满后本合同自行终止。</p><p>八、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。两份具有同等的法律效应（如传真件双方签字盖章同样生效）</p><p>甲方：乙方：</p><p>甲方代表：乙方代表：</p><p>年月日</p>&#13;