&#13;

<p style="text-indent:2em;">xx开发建设有限公司：</p><p style="text-indent:2em;">我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。我方的《合同（协议）支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）xx万元整，（小写）xx0000.00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。</p><p style="text-indent:2em;">附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；</p><p style="text-indent:2em;">工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。</p><p style="text-indent:2em;">施工单位：xx建设有限公司</p><p style="text-indent:2em;">项目负责人：</p><p style="text-indent:2em;">日期：________年____月____日</p>&#13;