&#13;

<p style="text-indent:2em;">乙方</p><p style="text-indent:2em;">甲方</p><p style="text-indent:2em;">因建设________镇________至________村委会水泥路工程，经公开招标，确定乙方为该项目建设施工单位，现就工程有关．事项签订协议如下：</p><p style="text-indent:2em;">一、工程内容：________至________村委会水泥路，路基宽4．5米，路面宽3．5米，长7．7公里。具体工程量见招标文件。</p><p style="text-indent:2em;">二、乙方愿以壹佰叁拾万玖仟柒佰玖拾贰元整(￥1309792元，含暂定金额)价格承包该项工程施工任务，详细单价见乙方投标报价表。</p><p style="text-indent:2em;">三、资金来源：________县交通局安排该路________年村村通项目补助资金12．5万元／公里，________镇政府自筹资金4．51万元／公里。</p><p style="text-indent:2em;">四、资金支付方式：合同签订后十五日内施工单位进场，甲方根据乙方施工进度支付月施工量的80％工程款，施工中翁支付最低限额壹拾万元，工程瑞工验收后付清王程款90％。缺陷责任期结束付清余款10%。</p><p style="text-indent:2em;">五、若实际发生工程量超出合同中所列工程量，超出部分按报价单价计算，资金在暂定金额中支付。</p><p style="text-indent:2em;">六、工期及违约责任：开工日期自________年____月____日开工至____月3____日完工，(按实际开工日计算，如遇特殊情况事先乙方需经甲方签证认可后工期方可顺延)。工期延期，甲方按3000元／天向乙方处以延期罚款。延期罚款的最高限额为合同金额的5％。</p><p style="text-indent:2em;">七、本合同一式肆份，镇政府、施工单位、质量监督单位、县交通局各一份。</p><p style="text-indent:2em;">甲方：乙方：</p><p style="text-indent:2em;">法定代表人：法定代表人：</p><p style="text-indent:2em;">其授权的代理人：其授权的代理人：</p><p style="text-indent:2em;">甲方监督单位：乙方监督单位：</p>&#13;