&#13;

<p style="text-indent:2em;">业主(以下简称甲方)：施工队(以下简称乙方)：</p><p style="text-indent:2em;">联系电话：联系电话：</p><p style="text-indent:2em;">身份证号码及复印件</p><p style="text-indent:2em;">工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。</p><p style="text-indent:2em;">一、工程概况</p><p style="text-indent:2em;">1、工程地址：</p><p style="text-indent:2em;">2、居室规格：房型层(式)室厅厨卫</p><p style="text-indent:2em;">总计：施工面积平方米;</p><p style="text-indent:2em;">3、施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工项目明细》和户型施工图。</p><p style="text-indent:2em;">4、委托方式：</p><p style="text-indent:2em;">二、工程价款</p><p style="text-indent:2em;">清包工费：元，大写：</p><p style="text-indent:2em;">三、付款方式</p><p style="text-indent:2em;">1、施工队进场，预支生活费：元，</p><p style="text-indent:2em;">2、水电工完工，付元</p><p style="text-indent:2em;">3、木工完成，付元，</p><p style="text-indent:2em;">4、泥工完成，付元，</p><p style="text-indent:2em;">5、工程竣工，付元，</p><p style="text-indent:2em;">6、工程施工中如有项目增减或需要变动，增减项目的价款甲乙双方协商后，待增减项目完工时一并结清。</p><p style="text-indent:2em;">7、工程质量保修金元，从竣工之日起________年后支付。</p><p style="text-indent:2em;">8、若工程竣工时所有验收项目均达到甲方验收标准且验收满意，甲方将多支付乙方额外的工程奖励基金元。</p><p style="text-indent:2em;">四、设计</p><p style="text-indent:2em;">1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作;</p><p style="text-indent:2em;">2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。</p><p style="text-indent:2em;">五、材料</p><p style="text-indent:2em;">1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。</p><p style="text-indent:2em;">2、凡由甲方所提供的所有建筑材料，经由乙方验收后并给予保管，非经甲方同意，不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的，应按材料的实际价格的2倍补偿给甲方。</p><p style="text-indent:2em;">3、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料;若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。</p><p style="text-indent:2em;">4、若需乙方代购部分材料，乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。</p><p style="text-indent:2em;">5、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。</p><p style="text-indent:2em;">6、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。</p><p style="text-indent:2em;">7、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。</p><p style="text-indent:2em;">8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。</p><p style="text-indent:2em;">六、工期及工程质量检查与验收</p><p style="text-indent:2em;">1、从________年____月____日起至________年____月____日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天。</p><p style="text-indent:2em;">2、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分;下午_________点_______分至______点_______分。</p><p style="text-indent:2em;">3、工程质量检查及验收</p><p style="text-indent:2em;">a、本工程质量评定验收标准的依据：</p><p style="text-indent:2em;">①施工图纸、作法说明、设计变更;</p><p style="text-indent:2em;">②《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327--);</p><p style="text-indent:2em;">③《市家庭居室装饰工程质量验收标准》(dbj/to1-43-)</p><p style="text-indent:2em;">b、过程验收项目：基础改造工程、水电线路改造工程(封闭前)，防水工程(铺设瓷片前)，吊顶工程(封石膏板涂料前)，门窗工程、细木工程、墙漆工程;</p><p style="text-indent:2em;">c、验收合格项目双方确认;不合格项目限期整改，另行验收，直至合格为止。</p><p style="text-indent:2em;">甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________</p><p style="text-indent:2em;">签订地点：_________签订地点：_________</p><p style="text-indent:2em;">_________年____月____日_________年____月____日</p>&#13;