&#13;

<p style="text-indent:2em;">立合同单位：</p><p style="text-indent:2em;">XXX公司（简称甲方）</p><p style="text-indent:2em;">XXX建筑公司第XX工程队（简称乙方）</p><p style="text-indent:2em;">甲方委托乙方修建办公大楼一栋，为使工程顺利完成，经双方商议订立本合同</p><p style="text-indent:2em;">一、工程名称：××办公大楼。</p><p style="text-indent:2em;">二、设计单位：××设计院。</p><p style="text-indent:2em;">三、工程地点：××市××区××路</p><p style="text-indent:2em;">四、工程面积：××××平方米。</p><p style="text-indent:2em;">五、工程造价：××××××元。</p><p style="text-indent:2em;">六、工程质量：按图纸施工，符合国家施工规范标准。</p><p style="text-indent:2em;">七、物资供应：本工程采取包工不包料的办法，全部材料、设备由甲方购买并供应到施工现场。</p><p style="text-indent:2em;">八、开竣工日期：按国家颁布的工期定额，本工程于×年X月X日开工，X年×月X日竣工。</p><p style="text-indent:2em;">九、竣工验收与保修：工程竣工前×天乙方书面通知甲方验收，如甲方拖延验收日期，其竣工日期仍接通知竣工验收时间计算，误期的保管费和一切损失费由甲方承担，并付给乙方工程总造价每日万分之X的逾期违约金。工程验收后，保修期为一年，在保修期内，确属施工质量问题，由乙方负责免费返修。如属不合格工程，乙方按总造价×分之×赔偿甲方损失。</p><p style="text-indent:2em;">十、付款办法：合同签订之日，甲方付给乙方50％工资款XXXXX元，浇灌屋面时再付给40％，计×XXX×元，其余待工程完成验收后按实际结算一次付清。</p><p style="text-indent:2em;">十一、奖励与处罚：按质量要求，每提前竣工一天，甲方按工程总造价的X％作为奖金支付给乙方，并列入工程结算，每拖一天，甲方按工程总造价的X％作为罚款，从总工程款中扣除。奖罚款累计均以工程总造价的X％为限。因停水、停电、遇雨工期顺延，因甲方材料供应不足或中途变更图纸·应提前×天通知乙方，停工期间，乙方工资由甲方支付。非甲方原因停工，由乙方负责。</p><p style="text-indent:2em;">十二、甲方派XX×同志与工地联络，乙方由X×X同志负责工地施工事宜，同甲方联络。</p><p style="text-indent:2em;">十三、本合同未尽事项，经双方研究后另行商定，任何一方不得擅自决定。</p><p style="text-indent:2em;">十四、本合同自双方签字之日起生效。工程保修到期失效。</p><p style="text-indent:2em;">十五、本合同正本两份。甲-乙双方各执一份，副本两份，报送X×公司和X×建筑公司备案</p><p style="text-indent:2em;">甲方：XX公司乙方：××建筑公司第×建筑工程队</p><p style="text-indent:2em;">经办人：×××经办人：×××</p><p style="text-indent:2em;">×年×月×日</p>&#13;