&#13;

<p style="text-indent:2em;">甲方：________，联系电话：________。</p><p style="text-indent:2em;">乙方：________，联系电话：________。</p><p style="text-indent:2em;">一、甲方同意将位于________________，建筑面积________平方米的房屋维修委托乙方。</p><p style="text-indent:2em;">二、维修时间________年________月________日至________年________月________日。</p><p style="text-indent:2em;">三、维修要求：室内墙壁全面粉刷均平显光亮。装制木制地板1平米/165元。安装厨具。安装灯具。屋顶全面更换尺长张瓦。维修完工后各类家具搬迁和安放及卫生由乙方负责。</p><p style="text-indent:2em;">四、总计维修费65000元，分三次付清。第一次付22000元。即墙壁粉刷完成后符合甲方提出的质量要求。第二次付21000元。房内地板安装完成后符合质量要求。第三次付22000元。全面完工后包括家具全面搬迁安装好卫生好。</p><p style="text-indent:2em;">五、分三个阶段质量验收，发现某地方不符合质量要求，甲方要求复工做好，如果不能复工的地方，甲方有权在维修费扣除相应的费用。</p><p style="text-indent:2em;">六、合同签订后如果甲方反悔另选他人维修，属甲方违约。甲方支付金1000元给乙方。合同签订后，如果乙方反悔不按期维修或不承接维修(因承包其它工程工程量大)，影响甲方正常工作和生活，属乙方违约，乙方支付违约金1000元给甲方。</p><p style="text-indent:2em;">七、本合同经甲乙双方协商签字后生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，担保人王福生执一份。</p><p style="text-indent:2em;">甲方签名：</p><p style="text-indent:2em;">乙主签名：</p><p style="text-indent:2em;">20xx年x月x日</p>&#13;