&#13;

<p>    城市污水处理特许经营协议示范文本说明<br/><br/>本协议示范文本依据国家有关法律法规，以及建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》（建城[2002]272号）、《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令第126号）和《关于加强市政公用事业监管的意见》（建城[2005]154号）编制。<br/><br/>本协议示范文本主要用于污水处理特许经营项目，如BOT（建设-运营-移交），TOT（转让经营权）等形式。其它形式如股权转让等可参照本示范文本。<br/><br/>本协议示范文本作为各省（自治区）、直辖市、市（县）等实施污水处理特许经营过程中签订特许经营协议的示范性文件。鉴于项目的具体情况各有不同，各地在参照使用本协议示范文本时，应根据实际情况对本示范文本的相应条款加以细化和补充。<br/><br/>本协议的所有附件应由项目执行机构根据项目的实际情况制定。</p><p>    目录<br/><br/>第一章　总则<br/><br/>第二章　术语定义<br/><br/>第1条　术语定义<br/><br/>1．1　术语定义<br/><br/>1．2　其它<br/><br/>第三章　特许经营权<br/><br/>第2条　特许经营权<br/><br/>2．1　特许经营权<br/><br/>2．2　特许经营期<br/><br/>第3条　声明和条件<br/><br/>3．1　甲方的声明<br/><br/>3．2　乙方的声明<br/><br/>3．3　履约保函（BOT形式适用）<br/><br/>3．4　融资完成<br/><br/>3．5　甲方的权利和义务<br/><br/>3．6　乙方的权利和义务<br/><br/>第四章　项目建设（BOT形式适用）<br/><br/>第4条　土地使用<br/><br/>4．l　土地使用权<br/><br/>4．2　对使用土地的限制<br/><br/>第5条　设计<br/><br/>5．1　设计要求<br/><br/>5．2　审阅设计标准和技术规范<br/><br/>5．3　施工图设计<br/><br/>5．4　甲方的责任<br/><br/>第6条　建设<br/><br/>6．1　乙方的主要义务<br/><br/>6．2　甲方的主要义务<br/><br/>6．3　质量保证和质量控制<br/><br/>6．4　项目进度计划<br/><br/>6．5　进度报告<br/><br/>6．6　甲方的监督和检查<br/><br/>6．7　不可免除<br/><br/>6．8　交付图纸和技术资料<br/><br/>6．9　对考古、地质及历史物品的保护<br/><br/>第7条　竣工<br/><br/>7．1　项目设施竣工验收<br/><br/>7．2　环保验收<br/><br/>7．3　开始商业运营<br/><br/>第五章　项目的运营与维护<br/><br/>第8条　运营与维护<br/><br/>8．1　运营和维护的基本原则<br/><br/>8．2　污水处理范围<br/><br/>8．3　甲方的主要责任<br/><br/>8．4　乙方的主要责任<br/><br/>8．5　维护保函<br/><br/>8．6　运行与维护手册<br/><br/>8．7　水样的采集和储存<br/><br/>8．8　水量的计量<br/><br/>8．9　暂停服务<br/><br/>8．10　环境保护<br/><br/>8．11　未履行维护的处理<br/><br/>8．12　甲方进入污水处理项目设施现场<br/><br/>第9条　污水处理服务费<br/><br/>9．1　污水处理服务费<br/><br/>9．2　污水处理服务费单价调整<br/><br/>9．3　污水处理服务费的支付<br/><br/>9．4　污水进水水质超标<br/><br/>9．5　更改出水排放标准<br/><br/>9．6　出水不符合排放标准的违约金<br/><br/>9．7　处理水量不足违约金<br/><br/>第六章　项目设施的移交（BOT、TOT形式适用）<br/><br/>第10条　特许经营期期满时污水处理项目设施的移交<br/><br/>10．1　移交委员会<br/><br/>10．2　移交范围<br/><br/>10．3　最后恢复性大修和性能测试<br/><br/>10．4　备品备件<br/><br/>10．5　保证期<br/><br/>10．6　承包商保证的转让<br/><br/>10．7　移交效力<br/><br/>10．8　维护保函的解除<br/><br/>10．9　风险转移<br/><br/>第七章　双方的一般权利和义务<br/><br/>第11条　甲方和乙方共同的一般权利和义务<br/><br/>11．1　不可抗力<br/><br/>11．2　保密<br/><br/>11．3　合作义务，预先警告义务<br/><br/>第12条　甲方的一般义务<br/><br/>12．1　不干预<br/><br/>12．2　不当兑取保证金<br/><br/>第13条　乙方的一般义务<br/><br/>13．1　股权转让的限制<br/><br/>13．2　遵守适用法律<br/><br/>13．3　劳动安全标准<br/><br/>13．4　项目文件的协调<br/><br/>13．5　税金、关税及收费<br/><br/>13．6　对承包商和其雇员及代理人的责任<br/><br/>13．7　知识产权的赔偿处理<br/><br/>第14条　保险<br/><br/>第八章　违约赔偿<br/><br/>第15条　违约赔偿<br/><br/>15．1　赔偿<br/><br/>15．2　减轻损失的措施<br/><br/>15．3　部分由于受损害方造成的损失<br/><br/>15．4　对间接损失不负责任<br/><br/>第九章　终止、变更和转让<br/><br/>第16条　终止<br/><br/>16．1　甲方的终止<br/><br/>16．2　乙方的终止<br/><br/>16．3　终止意向通知和终止通知<br/><br/>16．4　终止的一般后果<br/><br/>16．5　终止后的补偿<br/><br/>16．6　终止后的移交<br/><br/>第17条　变更和转让<br/><br/>17．1　甲方的变更<br/><br/>17．2　乙方的转让<br/><br/>第十章　解释和争议的解决<br/><br/>第18条　解释规则<br/><br/>18．1　修改<br/><br/>18．2　可分割性<br/><br/>第19条　争议的解决<br/><br/>19．1　双方友好协商解决<br/><br/>19．2　仲裁<br/><br/>19．3　争议解决期间的履行<br/><br/>19．4　继续有效<br/><br/>第十一章　其它<br/><br/>第20条　其他条款<br/><br/>20．1　通知<br/><br/>20．2　附件目录<br/><br/>20．3　不弃权<br/><br/>20．4　合同文字<br/><br/>20．5　生效日期</p><p>    第一章　总则<br/><br/>为加强城市污水处理行业管理，按照相关法律、法规、标准和规范的要求实施城市污水处理特许经营，维护污水处理企业的合法权益，根据__________________（根据项目具体情况，简单介绍本协议签署的目的、原则和法律依据），经中华人民共和国（以下简称“中国”）______________省（自治区）_______市（县）人民政府授权，本协议由_______市（县）_______（部门）（被授权人）（下称“甲方”），地址：_____________________，被授权代表：_______ ，职务：_______；与______________（下称“乙方”），注册地点_____________________，注册号：______________ ，法定代表人：______________，职务：_________，国籍：_______ 。于_______年_______月_______日在中国______________省（自治区）______________市（县）签署。<br/><br/>鉴于：<br/><br/>（1）______________人民政府决定以特许经营的方式实施_______污水处理项目（以下简称“项目”）。该项目已于______年____月_______ 日获得_______省_______（市、县）人民政府或有关部门的批准（批文见附件9）；<br/><br/>（2）______________（甲方）于_______年_______月至_______ 年_______ 月对_______项目遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，经过______________，确定由______________（乙方）承担本项目。</p>&#13;