&#13;

<p style="text-indent:2em;">合同号：</p><p style="text-indent:2em;">甲方：</p><p style="text-indent:2em;">乙方：</p><p style="text-indent:2em;">1.项目名称：网站建设(域名：____________________)</p><p style="text-indent:2em;">2.双方的职责</p><p style="text-indent:2em;">2.1甲方的职责</p><p style="text-indent:2em;">2.1.1负责及时向乙方提供项目所必须的原始资料、原始数据和总体设计说明，处理项目运作中的与甲方责任有关的问题。</p><p style="text-indent:2em;">2.1.2根据合同所要求的工作范围、工作要求及进度计划检查乙方工作进展、试用相应的功能模块，并及时提出修改意见。</p><p style="text-indent:2em;">2.1.3提出项目变更时，及时与乙方沟通，制定相应的补充协议，重新确认相应的工作范围、工作要求、进度计划及相应的项目费用。</p><p style="text-indent:2em;">2.2乙方职责</p><p style="text-indent:2em;">2.2.1及时向甲方提出项目所必须的原始资料、原始数据和总体设计说明清单，提出实施方案，并协调处理项目运作中的与乙方责任有关的问题。</p><p style="text-indent:2em;">2.2.2根据合同所要求的工作范围、工作要求对项目进行分解，估算每项工作的工作量，然后根据每项任务的工序关系及乙方各专业当前的人力负荷状况，制定详细工作进度计划。</p><p style="text-indent:2em;">2.2.3根据双方商定的详细工作进度计划安排每项任务的实施，并适时通知甲方检查。</p><p style="text-indent:2em;">2.2.4处理项目变更，修改相应的工作范围、工作要求、任务分解、进度计划及相应的费用。</p><p style="text-indent:2em;">2.2.5配合甲方做好试用、收尾工作。负责解决使用中出现的问题、咨询使用中出现的问题，期限2个月，不包括中等以上的变更(有关变更的定义见7.变更处理程序)。</p><p style="text-indent:2em;">3.工作联系方式与协调程序</p><p style="text-indent:2em;">3.1甲方：</p><p style="text-indent:2em;">项目经理：</p><p style="text-indent:2em;">电话：</p><p style="text-indent:2em;">传真：</p><p style="text-indent:2em;">电子邮件：</p><p style="text-indent:2em;">3.2乙方：</p><p style="text-indent:2em;">项目经理：</p><p style="text-indent:2em;">电话：</p><p style="text-indent:2em;">传真：</p><p style="text-indent:2em;">电子邮件：</p><p style="text-indent:2em;">3.3工作协调程序：</p><p style="text-indent:2em;">本项目各阶段工作的实施及变更均需通过双方项目经理进行管理，并以书面的形式确定实施内容、实施方案、变更措施和纠正措施，并由项目经理安排双方各自的具体工作。</p><p style="text-indent:2em;">4工作内容及要求</p><p style="text-indent:2em;">乙方为甲方完成网站建设项目“经济型”方案，报价￥_____元整。</p><p style="text-indent:2em;">以上工作于_____年_____月_____日前基本完成，_____月_____日前正式运行。</p><p style="text-indent:2em;">5.工作任务分解、进度计划及费用估算</p><p style="text-indent:2em;">根据本项目的工作内容及要求，本项目工作分解结构及费用如下：</p><p style="text-indent:2em;">(同6乙方最终向甲方提交的成品清单)</p><p style="text-indent:2em;">6乙方最终向甲方提交的成品清单</p><p style="text-indent:2em;">(注：双方协商决定依据项目要求不同而不同</p><p style="text-indent:2em;">网站栏目一</p><p style="text-indent:2em;">网站栏目二</p><p style="text-indent:2em;">网站栏目三</p><p style="text-indent:2em;">网站栏目四</p><p style="text-indent:2em;">网站栏目五</p><p style="text-indent:2em;">网站栏目六</p><p style="text-indent:2em;">网站后台管理程序</p><p style="text-indent:2em;">7.变更处理程序</p><p style="text-indent:2em;">所有变更的实施均需通过书面的形式进行。变更请求方需填写变更请求单。</p><p style="text-indent:2em;">对因甲方原因引起的项目变更，乙方将评估工作任务和工作量的变化以及对整个项目进度的影响，并应及时与乙方沟通，制定相应的补充协议，修改相应的工作范围、工作要求、任务分解、进度计划及相应的费用。</p><p style="text-indent:2em;">本着友好合作的原则，乙方将对甲方提出的对整个工作量和工作进度影响不大的小变更，只作记录和适当的进度调整，不再调整费用，但该项目每个子项的小变更只限2次，超过两次则根据新增工作量或成本收取相应的费用。</p><p style="text-indent:2em;">本项目有关变更的定义：</p><p style="text-indent:2em;">由甲方提出的对网页设计和编程影响较大的数据库结构变更、网站功能变更、动态网页整体布局和功能变更属于大变更(按相应项目费用的_____%收取费用)。</p><p style="text-indent:2em;">由甲方提出的对网页设计和编程影响不大的数据库结构变更、网站功能变更、网站logo、普通网页整体布局、动态网页局部布局及栏目图标变更属于中等变更(按相应项目费用的_____%)。</p><p style="text-indent:2em;">由甲方提出的网页局部布局、以及对整体布局没有影响的局部色彩、字符变更(限100字)属于小变更(不收取费用)。</p><p style="text-indent:2em;">因乙方原因引起的变更，责任由乙方承担。</p><p style="text-indent:2em;">因第三方原因引起的变更，双方共同协调解决，不计变更费用。</p><p style="text-indent:2em;">8.后期服务及费用</p><p style="text-indent:2em;">项目完成后，乙方负责设置好甲方网站所需的数据库、web服务器的站点、网页代码、ip或url地址转向，保证甲方网站的正常运行。</p><p style="text-indent:2em;">数据更新由甲方自己进行(乙方提供后台管理程序)。</p><p style="text-indent:2em;">从第二年起，每年的全部维护费用为_____元整。</p><p style="text-indent:2em;">项目结束后，甲方可以追加不全的资料、图片，乙方按照本合同签订的“网站建设类型”(如：标准型、特惠型)承诺的实现功能、栏目内容等，完善甲方网站，并且不另行收取费用。</p><p style="text-indent:2em;">项目结束后，如果甲方需要增加功能模块、改变网站风格，增加其它栏目、内容，则另行收费，报价按照公开报价的_____%收取。</p><p style="text-indent:2em;">以上两条的处理时间双方协商，但必须在_____日内完成并达到甲方要求(按照该项目实际开始时间计算)。</p><p style="text-indent:2em;">9.对于下列情况，乙方无法承担产生的损失以及任何赔偿责任：</p><p style="text-indent:2em;">由于甲方网站含有非法内容而被国家有关部门关闭;</p><p style="text-indent:2em;">由于isp、线路故障、其它非可抗拒因素导致甲方网站不能访问;</p><p style="text-indent:2em;">由于甲方错误的操作网站管理程序，导致网站不能访问;</p><p style="text-indent:2em;">由于其它非可预见的因素导致网站不能访问。</p><p style="text-indent:2em;">10.合同签订后违约情况的处理</p><p style="text-indent:2em;">由于甲方不能按时提供所必需的资料、修改意见，造成本项目进度延误，不能按时完成项目，由甲方负全部责任。</p><p style="text-indent:2em;">由于甲方不能按时付清余款、每年的维护费用，乙方有权停止甲方网站的运行，直至甲方付清余款。</p><p style="text-indent:2em;">由于其它原因导致甲方不能继续履行本合同，由甲方负责全部责任，本合同即告终止。付给乙方的定金作为违约金不予退还。</p><p style="text-indent:2em;">由于乙方的原因造成甲方网站不能访问，乙方必须顺延甲方的服务期限。</p><p style="text-indent:2em;">由于乙方技术原因不能满足甲方的要求，由双方协商解决。</p><p style="text-indent:2em;">11.项目费用及付款方式</p><p style="text-indent:2em;">按照本合同第4条的工作内容及要求，双方商定本项目的费用为人民币_____元整(不含网站运行一年以后维护费用)。</p><p style="text-indent:2em;">项目完成后，甲方按照第4条的工作内容及要求对项目进行验收，确认通过后，向甲方提交验收报告。并于当日结清相应的费用(注：因变更发生的费用另计。)逾期每日收取_____%滞纳金。因乙方原因引起的项目总进度延期同样每日扣除_____%滞纳金。(考虑到项目的变更，项目总进度以项目实际运行中确定的日期为准，服务开始日期按实际开通日期计算)。甲方付给乙方￥_____元定金，本合同生效。网站正式开通运行后，甲方付清￥_____元余款。</p><p style="text-indent:2em;">本协议一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，协商解决。</p><p style="text-indent:2em;">甲方代表人：乙方代表人：</p><p style="text-indent:2em;">日期：日期：</p>&#13;